# Onderzoeksrapport:

ISO 27001 Certificering

Versiebeheer: V0.1

Auteurs: Dylan Ouwehand, Faruk Karaca, Rahmi Tas, Suhayb Ahmed

Inhoudsopgave

Onderzoeksrapport:	1

1. Inleiding	4

1.1 Aanleiding	4

1.2 Probleemstelling	4

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen	5

1.4 Onderzoeksopzet en methoden	5

2. Wat is ISO 27001	6

2.1 Definitie en doel	6

2.2 Geschiedenis en revisies	6

2.3 Relatie met andere normen in de ISO 27000-serie	6

2.4 Opbouw van de norm (HLS)	7

2.5 Annex A-controls (overzicht)	7

3. Relevantie van ISO 27001 voor Booomtag	7

3.1 Markt- en klantvereisten	7

3.2 Juridische verplichtingen (AVG, NIS2)	7

3.3 Risico’s bij geen certificering	7

4. Scopebepaling	8

4.1 Methodiek om scope af te bakenen	8

4.2 Voorbeelden van scopes	8

4.3 Implicaties van brede vs. smalle scope	8

5. Stappenplan naar certificering	9

6. Stappenplan naar certificering	10

7. Auditproces in detail	11

7.1 Criteria en werkwijze auditors	11

7.2 Voorbeelden van non-conformities	11

7.3 Voorbereiding Booomtag	11

8. Rollen en verantwoordelijkheden	12

8.1 RACI-matrix (voorbeeld)	12

8.2 Taken per rol	12

9. Risico’s, uitdagingen en kritieke succesfactoren	13

9.1 Typische valkuilen	13

9.2 Lessons learned	13

9.3 Kritieke succesfactoren (CSF’s)	13

10. Tijdlijn & roadmap voor Booomtag	14

10.1 Indicatieve roadmap	14

10.2 Kostenindicatie (hoog niveau)	14

11. Onderzoeksresultaten & validatie (methodiek)	15

11.1 Geraadpleegde bronnen	15

11.2 Desk research & data-kwaliteit	15

12. Conclusie & aanbevelingen	16

12.1 Conclusie	16

12.2 Concrete aanbevelingen	16

12.3 Voorstel: pilotproject	16

13. Literatuurlijst	17

## 1. Inleiding

### 1.1 Aanleiding

Booomtag wil ISO 27001-certificering behalen omdat informatiebeveiliging essentieel is voor continuïteit, klantvertrouwen en compliance in haar markt. De belangrijkste motieven zijn:

- Klant- & marktverwachtingen: veel opdrachtgevers vragen of zullen in aanbestedingen aantoonbare security-maatregelen of certificering vragen (Vanta, 2023).

- Juridische druk: naleving van privacyregelgeving (AVG) en nieuwe cybersecurity-verplichtingen zoals NIS2 vereist aantoonbare processen (European Union, 2016; European Union, 2022).

- Risicovermindering: voorkomen van datalekken, reputatieschade en operationele uitval (ISO, 2022).

### 1.2 Probleemstelling

Booomtag moet bepalen:

- Welke organisatorische en technische maatregelen nodig zijn voor ISO 27001-compliance;

- Welke scope praktisch en economisch haalbaar is;

- Hoe het traject van nul naar certificaat planmatig en controleerbaar kan worden doorlopen;

- Welke bewijsvoering en controles nodig zijn om door externe auditors geaudit te worden (ISO, 2022).

### 1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen

Doel: opstellen van een uitvoerbaar actieplan en onderzoeksrapport dat Booomtag binnen 6–12 maanden ISO 27001-gereed maakt en de certificeringsaudit kan doorlopen.

Onderzoeksvragen:

- Welke normvereisten uit ISO/IEC 27001:2022 zijn relevant voor Booomtag? (beleid, risicoanalyse, Annex A-controls)

- Welke scope is verstandig en welke voor-/nadelen kent deze keuze?

- Welke maatregelen (organisatorisch & technisch) moeten prioriteit krijgen?

- Welke resources, planning en randvoorwaarden zijn vereist?

- Hoe ziet de audit- en certificeringscyclus eruit en hoe bereiden we ons voor?

### 1.4 Onderzoeksopzet en methoden

Dit rapport is gebaseerd op desk-research van relevante ISO-standaarden en juridische bronnen (ISO, 2022; European Union, 2016; European Union, 2022), aangevuld met guidance van certificerende instellingen en consultancy-artikelen (TUV Rheinland, 2024; IT Governance, 2023; ISMS.online, 2023). Concrete interne interviews zijn nog niet uitgevoerd; dit wordt als vervolgstap aanbevolen.

## 2. Wat is ISO 27001

### 2.1 Definitie en doel

ISO/IEC 27001 specificeert eisen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Het helpt organisaties risico’s op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te beheersen (ISO, 2022).

### 2.2 Geschiedenis en revisies

- 2005: vroege versies van de ISO 27000-serie werden breed ingezet.

- 2013: belangrijke herziening van ISO 27001; veel organisaties zijn overgestapt op deze versie.

- 2022: meest recente revisie (ISO/IEC 27001:2022) met herindeling van Annex A-controls, reductie/merging van controls en hergroepering in vier thema’s (ISO, 2022).

### 2.3 Relatie met andere normen in de ISO 27000-serie

- ISO/IEC 27002: praktische guidance voor controls en best practices (ISMS.online, 2023).

- ISO/IEC 27005: risicomanagement en ondersteuning bij risicoanalyse (ISO, 2022).

- ISO/IEC 27701: privacy-informatie management, bruikbaar bij AVG-compliance.

### 2.4 Opbouw van de norm (HLS)

De norm volgt de High-Level Structure (HLS): context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, operationele werking, performance evaluatie en verbetering. Annex A-controls dienen verantwoording af te leggen over specifieke beveiligingsmaatregelen (ISO, 2022).

### 2.5 Annex A-controls (overzicht)

De 2022-herziening groepeert circa 93 controls in vier thema’s: organisatorisch, people, fysiek en technologisch. Belangrijke domeinen zijn toegangsbeheer, cryptografie, leveranciersbeheer, incidentmanagement, continuïteit en monitoring (IT Governance, 2023).

## 3. Relevantie van ISO 27001 voor Booomtag

### 3.1 Markt- en klantvereisten

Enterprise-klanten vragen steeds vaker aantoonbare informatiebeveiliging. ISO 27001 biedt onafhankelijk bewijs dat Booomtag processen en maatregelen structureel heeft georganiseerd (Vanta, 2023).

### 3.2 Juridische verplichtingen (AVG, NIS2)

- AVG: verplicht passende technische en organisatorische maatregelen bij verwerking van persoonsgegevens (European Union, 2016).

- NIS2: stelt hogere cybersecurity-eisen; ISO 27001 bereidt voor op toekomstige nationale implementaties (European Union, 2022).

### 3.3 Risico’s bij geen certificering

- Datalekken en boetes (AVG)

- Verlies van klanten vanwege onbetrouwbaarheid

- Reputatieschade

- Inefficiënties in herstel na incidenten (ISO, 2022)

## 4. Scopebepaling

### 4.1 Methodiek om scope af te bakenen

Scopebepaling start met asset-identificatie en stakeholders mapping:

- Identificeer kern-informatie-assets (data, systemen, processen).

- Kaart fysieke locaties en cloud-omgevingen.

- Inventariseer externe partijen/leveranciers.

- Bepaal bedrijfsdoelen en contractuele eisen.

- Formuleer scope-tekst: “Het ISMS betreft [processen/systemen] binnen Booomtag, locatie(s) […], en omvat de verwerking van [gegevenscategorieën]” (ISO, 2022).

### 4.2 Voorbeelden van scopes

- IT-scope: kern-IT-infrastructuur

- Business-unit scope: alleen SaaS-dienst

- Full-organisation: gehele rechtspersoon

### 4.3 Implicaties van brede vs. smalle scope

- Brede scope: hogere kosten, één uniform certificaat

- Smalle scope: sneller certificeren, lagere kosten, mogelijk contractuele beperkingen

Aanbeveling: start pragmatisch, bijvoorbeeld “SaaS-platform + ondersteunende IT” (Vanta, 2023).

## 5. Stappenplan naar certificering

5.1 Financiële impact: kosten vs. baten

Kosten: interne uren, externe consultancy, tooling (SIEM, IAM, encryptie), auditkosten, trainingen.
Baten: meer opdrachten, minder incidentkosten, lagere verzekeringspremies, minder boetes (TUV Rheinland, 2024).

5.2 Vertrouwen en concurrentievoordeel

ISO-certificering fungeert als onafhankelijke kwaliteitsgarantie voor klanten (Vanta, 2023).

5.3 Relatie met GRC

Integreert met Governance, Risk & Compliance frameworks; bruikbaar voor audits en toezichthouders (ISO, 2022).

## 6. Stappenplan naar certificering

Stap 1 – Voorbereiding & projectstructuur: Management commitment, ISMS-manager, projectplan (TUV Rheinland, 2024).

Stap 2 – Gap-analyse: Huidige situatie versus norm, quick wins identificeren.

Stap 3 – Risicoanalyse (ISO 27005 & risicomatrix): Asset-inventaris, impact, waarschijnlijkheid, risicocriteria (ISO, 2022).

Stap 4 – Statement of Applicability (SoA): Lijst Annex A-controls, toepasbaar/niet-toepasbaar, verantwoordelijken.

Stap 5 – Beleid & procedures: Informatiebeveiligingsbeleid, toegangsbeheer, incident response, BCP/DRP, patchmanagement.

Stap 6 – Technische maatregelen: IAM, encryptie, logging & monitoring, endpoint & netwerkbeveiliging, back-up & herstel.

Stap 7 – Awareness & training: Phishing-simulaties, verplichte cursussen, registratie.

Stap 8 – Interne audits: Jaarlijks auditprogramma, corrigerende acties.

Stap 9 – Certificeringsaudit (Fase 1 & 2): Documentatie review, operationele toetsing, oplossen non-conformities (TUV Rheinland, 2024).

Stap 10 – Surveillance en hercertificering: Jaarlijkse audits, recertificatie na drie jaar, continue verbetering.

## 7. Auditproces in detail

### 7.1 Criteria en werkwijze auditors

Auditors beoordelen documentatie, implementatie en effectiviteit van maatregelen (TUV Rheinland, 2024).

### 7.2 Voorbeelden van non-conformities

- Major: Kritische asset niet beveiligd

- Minor: Administratieve afwijkingen of onvolledige documentatie

### 7.3 Voorbereiding Booomtag

Volledige gap-analyse, interne audit, corrigerende acties en concrete bewijsstukken (logs, screenshots, trainingsrecords).

## 8. Rollen en verantwoordelijkheden

### 8.1 RACI-matrix (voorbeeld)

| Activiteit | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectplan & scope | ISMS-manager | Management | IT, Legal | Alle medewerkers |
| Risicoanalyse | ISMS-manager | Management | IT, HR, Legal | Management |
| Implementatie technische controls | IT | ISMS-manager | Security consultant | Management |
| Interne audit | Interne auditor | ISMS-manager | Alle afdelingen | Management |
| Certificering | ISMS-manager | Management | Externe consultant | Alle medewerkers |

### 8.2 Taken per rol

- Management: beslissingen, middelen, review

- ISMS-manager: coördinatie, documentbeheer, contact auditoren

- IT/Security: technische implementatie

- HR: personeelsbeleid, training

- Legal/Compliance: contractuele eisen, privacy

- Interne auditor: periodieke toetsing

## 9. Risico’s, uitdagingen en kritieke succesfactoren

### 9.1 Typische valkuilen

- Onvoldoende managementbetrokkenheid

- Te grote scope → faalrisico

- Slechte documentatie

- Onvoldoende follow-up corrigerende maatregelen

### 9.2 Lessons learned

- Begin klein (pilot-scope)

- Tooling voor bewijs-management

- Integreer ISMS in bestaande processen

### 9.3 Kritieke succesfactoren (CSF’s)

- Sterk directie-sponsorship

- Duidelijke scope & realistische planning

- Getrainde medewerkers

- Goed versiebeheer & traceerbare bewijsvoering

## 10. Tijdlijn & roadmap voor Booomtag

### 10.1 Indicatieve roadmap

| Mijlpaal | Duur | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| Initiatie & scope | 2–4 weken | Managementcommitment + scope definitie |
| Gap-analyse | 4–8 weken | Volledige audit huidige situatie |
| Risicoanalyse & SoA | 3–6 weken | Risicoregister en SoA |
| Implementatie | 3–6 maanden | Techniek + beleid + trainingen |
| Interne audit & corrigerend | 1–2 maanden | Interne audit en acties afhandelen |
| Certificeringsaudit | 1–2 maanden | Stage 1 & 2 + afronding |

### 10.2 Kostenindicatie (hoog niveau)

- Interne uren: projectmanagement + teams

- Externe advies: optioneel, vaak aanbevolen

- Tooling: SIEM/monitoring, IAM, encryptie

- Certificatiekosten: afhankelijk van scope & auditdagen (TUV Rheinland, 2024)

## 11. Onderzoeksresultaten & validatie (methodiek)

### 11.1 Geraadpleegde bronnen

- ISO/IEC 27001:2022 & ISO/IEC 27005:2022 (ISO, 2022)

- TUV Rheinland guidance (TUV Rheinland, 2024)

- EU wetgeving (GDPR & NIS2) (European Union, 2016; European Union, 2022)

- IT Governance Annex A (IT Governance, 2023)

- ISMS.online 27002 guidance (ISMS.online, 2023)

### 11.2 Desk research & data-kwaliteit

Gebruik van publiek beschikbare standaarden en guidance van certificerende instanties. Aanbevolen: interne interviews, technische assessments, asset-inventarisatie, configuratie-review, logging checks.

## 12. Conclusie & aanbevelingen

### 12.1 Conclusie

ISO 27001-certificering is strategisch zinvol en technisch haalbaar voor Booomtag. Vereist management-commitment, scopebepaling, volledige documentatie en technisch bewijs. Met gefaseerde aanpak (pilot, uitrol, certificering) kan Booomtag binnen 6–12 maanden certificatie-gereed worden (ISO, 2022).

### 12.2 Concrete aanbevelingen

- Formeel besluit & budget

- Gap-analyse (extern of ervaren interne auditor)

- Pragmatische scope (kernproduct/SaaS-dienst)

- Prioriteit: SoA & risicoregister

- Tooling & logging: centrale logging & IAM

- Trainingsprogramma: awareness + technische trainingen

- Interne audit vóór externe audit

- Selectie certificeringsinstantie: referenties & offerte (TUV Rheinland, 2024)

### 12.3 Voorstel: pilotproject

- Duur: 3–4 maanden

- Scope: SaaS-platform + ondersteunende IT

- Doel: gap-analyse, risicoregister, SoA, interne audit

- Resultaat: beslissing over volledige implementatie & certificatie

## 13. Literatuurlijst

European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 — General Data Protection Regulation (GDPR). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

European Union. (2022). Directive (EU) 2022/2555 (NIS2) on measures for a high common level of cybersecurity across the Union. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO. https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27005:2022 — Information security risk management. ISO. https://www.iso.org/standard/80585.html

TUV Rheinland. (2024). ISO 27001 audit: Complete guide. TÜV. https://www.tuv.com/press/en/press-releases/iso-27001-audit-complete-guide.html

IT Governance. (2023). ISO 27001:2022 Annex A controls explained. IT Governance. https://www.itgovernance.co.uk/blog/iso-27001-the-14-control-sets-of-annex-a-explained

ISMS.online. (2023). ISO 27002:2022 and guidance. ISMS.online. https://www.isms.online/iso-27002/

Vanta. (2023). ISO 27001 and compliance insights. Vanta. https://www.vanta.com/collection/iso-27001